# Техническое задание

# Реферальная программа «Рабочие Руки»

Версия 0.1 (черновик) • 13 мая 2026

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Документ | ТЗ. Реферальная программа для исполнителей |
| Статус | Черновик. Собран на основе задач Bitrix24 и макета Miro. Требует согласования. |
| Связанные задачи | Bitrix24 #67031 «Реферальная система», Bitrix24 #53413 «Ярлыки для приложения v2», ранее — #52339 |
| Постановщики | Никита Икрамов (#67031), Ирина Зараева (#53413) |
| Исполнитель / соисполнители | Александр Мартыненко, Азамат Псеунов, Ирина Зараева |
| Дата составления | 13 мая 2026 |
| Автор сборки | Cowork (Claude) на основе материалов задач |

# Содержание

# 1. Контекст и предпосылки

В сервисе «Рабочие Руки» средняя стоимость привлечения исполнителя, который вышел в первую смену, составляет 2 863 ₽; стоимость исполнителя, дошедшего до пятой смены, — 7 434,6 ₽. Данные собраны маркетингом за 5 месяцев (октябрь 2025 — февраль 2026):

| Месяц | Стоимость исполнителя (1 смена), ₽ | Стоимость исполнителя (5 смена), ₽ |
| --- | --- | --- |
| Октябрь 2025 | 2 841 | 6 320 |
| Ноябрь 2025 | 2 742 | 6 635 |
| Декабрь 2025 | 2 747 | 8 461 |
| Январь 2026 | 2 984 | 8 193 |
| Февраль 2026 | 3 003 | 7 564 |
| Среднее за 5 месяцев | 2 863 | 7 434,6 |

Источник: задача Bitrix24 #67031, таблица в Google Sheets — см. раздел «Источники».

Параллельно ставится задача №53413 о реферальном кабинете и единой системе ссылок: маркетинг и партнёры берут реферальные ссылки из одного места, а статистика по переходам и установкам собирается без AppMetrica.

# 2. Цели и метрики успеха

## 2.1 Бизнес-цели

- Снизить стоимость привлечения активного исполнителя за счёт реферальной программы.

- Получить органический канал привлечения с понятной экономикой и предсказуемой выплатой.

- Унифицировать систему ссылок: одна точка для рефералов и для маркетинга, единые UTM/атрибуция.

- Снять зависимость от внешнего трекера (AppMetrica): атрибуция установок и целевых действий — внутри платформы.

## 2.2 Метрики успеха

По каждому приглашающему и в агрегате считаем воронку рефералов:

- Скачали мобильное приложение по реф-ссылке.

- Авторизовались (создали учётную запись).

- Подключились к платформе (заполнили анкету и реквизиты).

- Вышли в 1-ю смену (с подтверждением заказчика).

- Вышли в 5-ю смену.

Целевые KPI программы (черновик, требуют согласования):

| KPI | Цель | Базовый замер |
| --- | --- | --- |
| Стоимость привлечения исполнителя в 1-ю смену, ₽ | ≤ 1 500 ₽ (вместо 2 863 ₽) | Среднее за окт.2025 – фев.2026 |
| Стоимость привлечения исполнителя в 5-ю смену, ₽ | ≤ 5 500 ₽ (вместо 7 434,6 ₽) | То же |
| Доля рефералов в общем потоке регистраций, % | Уточнить | — |
| Конверсия «скачал → 1-я смена» по реф-каналу, % | Уточнить | — |
| Доля приглашённых, дошедших до 5-й смены, % | Уточнить | — |

# 3. Гипотеза и экономическое обоснование

Гипотеза: тот же объём трафика можно получать дешевле, если выплачивать бонусы исполнителям-рефералам и приглашающим вместо платного трафика.

## 3.1 Сценарий из задачи #67031 (актуальная редакция)

| Действие реферала | Выплата приглашающему | Текущая стоимость канала | Ожидаемая экономия на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Вышел в 1-ю смену | 1 500 ₽ | 2 863 ₽ | 1 363 ₽ |
| Дошёл до 5-й смены | ещё 4 000 ₽ (итого 5 500 ₽) | 7 434,6 ₽ | 1 934,6 ₽ |

Уточнение из чата задачи (Никита Икрамов): в сумме 5 500 ₽ уже учтены первые 1 500 ₽ за 1-ю смену. То есть общая выплата за полный цикл (1-я + 5-я смена) = 5 500 ₽, а не 1 500 + 5 500.

## 3.2 Альтернативный сценарий из макета Miro

В текущей версии макета (Miro, доска CJM Рабочие Руки.Mobile) указаны другие суммы:

- 500 ₽ — за выход друга в 1-ю смену.

- 1 000 ₽ — дополнительно за выход в 5-ю смену.

- Итого 1 500 ₽ за полный цикл.

Открытый вопрос: финальные ставки выплат должны быть согласованы (см. раздел 14.1). В макете и в задаче — разные цифры.

# 4. Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Приглашающий (референт) | Зарегистрированный исполнитель РР, который генерирует реферальную ссылку и приглашает новых исполнителей. |
| Приглашённый (реферал) | Новый пользователь, скачавший приложение или зарегистрировавшийся по реф-ссылке. |
| Реф-ссылка | Уникальная ссылка с идентификатором приглашающего и/или маркетинговой кампании. Ведёт в магазины приложений или на посадочную страницу. |
| Кабинет рефералов | Отдельный сайт/кабинет вне мобильного приложения, где любой зарегистрированный человек может получить личную реф-ссылку и видеть статистику переходов. |
| Атрибуция | Привязка действия (установка, регистрация, выход в смену) к конкретному приглашающему / маркетинговой кампании. |
| Выход в смену | Успешно отработанная и подтверждённая заказчиком смена. Не считается простая запись/отклик. |
| Бонус 1-й смены | Выплата приглашающему за то, что приглашённый им исполнитель отработал и закрыл первую смену. |
| Бонус 5-й смены | Выплата приглашающему за то, что приглашённый исполнитель отработал и закрыл пятую смену. |
| Акционный клиент | Заказчик, заявки которого участвуют в реферальной программе и стоимость выплат по которым покрывает РР (или сам клиент — см. п. 14.2). |

# 5. Роли пользователей

## 5.1 Исполнитель-приглашающий

- Видит в профиле мобильного приложения раздел реферальной программы.

- Получает свою реф-ссылку, делится ею через системный share.

- Отслеживает прогресс по каждому приглашённому, может выслать ему инструкцию.

- Получает бонусы на баланс профиля.

## 5.2 Исполнитель-приглашённый

- Скачивает приложение по реф-ссылке (с deep-link атрибуцией).

- В своём профиле видит прогресс-бар: какие шаги нужно пройти, чтобы приглашающий получил выплату (что косвенно мотивирует сделать первые смены).

- После выполнения условий (например, 5 смен) — может также получать бонус (опционально, см. п. 14.3).

## 5.3 Маркетинг

- Использует кабинет рефералов как централизованный генератор ссылок и трекер.

- Создаёт ссылки под кампании (UTM-разметка) и видит сквозную аналитику установок/регистраций/смен.

- Может «помечать» клиентов как акционных — чтобы по их заявкам считались реферальные выплаты (см. п. 14.2).

## 5.4 Внешний партнёр / любой человек

- Подключается к кабинету рефералов на сайте без скачивания приложения.

- Получает свою реф-ссылку для распространения вне сервиса.

- Получает выплаты по правилам, согласованным отдельно (см. п. 14.4).

## 5.5 Оператор / финансовая служба РР

- Выгружает реестры начислений, контролирует антифрод-флаги.

- Подтверждает/отменяет начисления вручную при спорных ситуациях.

# 6. Пользовательские сценарии

## 6.1 Приглашение друга через мобильное приложение

- Исполнитель открывает экран профиля и видит кнопку «Пригласи друга и получи 1 500 рублей».

- По тапу открывается системный шеринг с готовым сообщением и реф-ссылкой.

- Друг переходит по ссылке: для нового пользователя открывается магазин приложений с deep-link, для существующего — экран приложения / посадочная страница.

- После установки и первой авторизации приглашённый автоматически привязывается к приглашающему.

- В разделе «Приглашённые мной» появляется карточка приглашённого со статусом.

## 6.2 Прохождение пути приглашённым

- Скачать приложение → в профиле появляется прогресс-бар.

- Заполнить анкету → шаг «Подключиться к платформе».

- Заполнить реквизиты → готов к отклику на смены.

- Выйти в 1-ю смену с подтверждением заказчика → приглашающему начисляется бонус 1-й смены.

- Выйти в 5-ю смену → приглашающему начисляется бонус 5-й смены.

## 6.3 Получение выплаты

- Каждая выплата начисляется на баланс профиля приглашающего.

- Если у приглашающего отрицательный баланс — выплата уходит на его погашение.

- Карточка приглашённого в списке меняет статус: «получить вознаграждение N руб» → активная кнопка.

## 6.4 Маркетинговая ссылка

- Маркетолог заходит в кабинет рефералов на сайте.

- Создаёт новую кампанию: задаёт UTM-метки, назначение, ограничения.

- Получает уникальную ссылку, прикрепляет в рекламные кабинеты.

- Видит сквозную статистику: переходы → установки → регистрации → смены.

# 7. Функциональные требования

## 7.1 Кабинет приглашающего (мобильное приложение)

Источник: задача #67031 + макет Miro (Профиль приглашающего).

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-INV-01 | В разделе профиля присутствует кнопка-баннер «Пригласи друга и получи 1 500 рублей». | #67031, Miro |
| FR-INV-02 | По тапу открывается системный share-sheet с реф-ссылкой и текстом-приглашением. | #67031, Miro («Копировать ссылку» + share) |
| FR-INV-03 | Под баннером — кнопка «Как это работает?» (раскрывает короткое описание условий). | Miro |
| FR-INV-04 | Раздел «Приглашённые мной» — список карточек приглашённых. | Miro |
| FR-INV-05 | Карточка приглашённого показывает имя и текущий статус: «не привязан к платформе», «осталось выйти на первую смену», «получить вознаграждение N руб». | Miro |
| FR-INV-06 | В карточке доступно действие «Выслать инструкцию» — отправляет приглашённому персональное сообщение/пуш с инструкцией. | Miro |
| FR-INV-07 | В карточке доступно действие «Получить вознаграждение» — переводит начисленный бонус на баланс профиля. | Miro |
| FR-INV-08 | Раздел отображает агрегированный прогресс программы (например: «1 из 2», «4 из 5» — счётчики смен / шагов). | Miro (нотификации сверху) |

## 7.2 Карточка приглашённого (мобильное приложение)

Источник: макет Miro (Профиль приглашённого друга).

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-INVD-01 | В профиле приглашённого присутствует прогресс-бар реферальной программы со списком шагов. | Miro |
| FR-INVD-02 | Шаги: Скачать приложение → Заполнить анкету → Подключиться к платформе → Заполнить реквизиты → Выйти в 1-ю смену → Выйти в 2/3/4-ю смену → Выйти в 5-ю смену. | Miro |
| FR-INVD-03 | У каждого шага доступна подсказка «Как это сделать?» с переходом в инструкцию. | Miro |
| FR-INVD-04 | Над прогресс-баром указано: после каких действий приглашающий и сам приглашённый получат выплаты (см. п. 14.3 — бонус приглашённому). | Miro |
| FR-INVD-05 | Если приглашённый пришёл по ссылке маркетинга (без приглашающего), прогресс-бар скрыт. | Логика, нужно подтвердить |

## 7.3 Реферальный кабинет / сайт

Источник: задача #53413.

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-WEB-01 | Реферальный кабинет доступен по отдельному URL (поддомен или раздел сайта РР). | #53413 |
| FR-WEB-02 | К кабинету может подключиться любой человек (а не только зарегистрированный исполнитель). | #53413 |
| FR-WEB-03 | Авторизация: уточнить (email/пароль / SMS / соцсети). | Открытый вопрос |
| FR-WEB-04 | Каждому подключённому генерируется личная реф-ссылка. | #53413 |
| FR-WEB-05 | Маркетинг создаёт кампании с UTM/метками и видит статистику переходов и целевых действий. | #53413 |
| FR-WEB-06 | Кабинет показывает воронку: переходы → установки → регистрации → 1-я смена → 5-я смена. | #67031, #53413 |
| FR-WEB-07 | Кабинет показывает начисленные и выплаченные суммы. | #67031 |
| FR-WEB-08 | Кабинет заменяет AppMetrica как источник информации об источниках установок. | #53413 |

## 7.4 Реферальные ссылки и атрибуция

| ID | Требование | Источник |
| --- | --- | --- |
| FR-LINK-01 | Реф-ссылка содержит идентификатор приглашающего/кампании и параметры атрибуции. | #67031 |
| FR-LINK-02 | Поддерживается deep-linking: переход по ссылке открывает магазин приложений (если приложение не установлено) или экран приложения. | #67031, Miro |
| FR-LINK-03 | Атрибуция установки сохраняется через цепочку «магазин приложений → первое открытие приложения» (например, через Install Referrer для Android и Universal Links / отложенный диплинк для iOS). | Тех. требование |
| FR-LINK-04 | Окно атрибуции: уточнить (рекомендация — 30 дней с момента перехода). | Открытый вопрос |
| FR-LINK-05 | Кастомные посадочные страницы магазинов под рефералов — отдельный набор assets (текст и баннеры под привлечение по приглашению). | #67031 |
| FR-LINK-06 | При сходящемся противоречии (несколько разных приглашающих/кампаний на одного пользователя) применяется правило «last click wins» — уточнить. | Открытый вопрос |

# 8. Бизнес-правила

## 8.1 Что считается «выходом в смену»

Выходом в смену считается успешно отработанная и подтверждённая заказчиком смена. Сама запись/отклик/назначение на смену не засчитывается.

Источник: задача #67031 — уточнение Никиты Икрамова после комментария Александра Гришаева.

## 8.2 Когда наступает право на выплату

- Бонус 1-й смены — после фиксации факта закрытия первой смены приглашённого.

- Бонус 5-й смены — после фиксации факта закрытия пятой смены приглашённого.

- Срок «холда» (между фактом закрытия смены и переводом на баланс) — уточнить.

## 8.3 Привязка приглашённого

- Привязка устанавливается на этапе перехода по ссылке + первого открытия приложения.

- Финализируется после авторизации приглашённого.

- Перепривязка возможна только до момента авторизации (после — изменение требует обращения в поддержку).

## 8.4 Кошелёк и выплаты

- Бонусы зачисляются на баланс профиля приглашающего.

- При отрицательном балансе бонус идёт на его погашение.

- Вывод средств — по уже существующим в РР механикам (карта в «Личном кабинете»).

- Минимальная сумма к выводу — уточнить.

# 9. Расчёт вознаграждений

## 9.1 Базовая модель (как в задаче #67031)

| Триггер | Сумма выплаты приглашающему | Эффект для приглашённого (если применимо) |
| --- | --- | --- |
| Вышел в 1-ю смену | 1 500 ₽ | Уточнить (в макете прогресс-бар у приглашённого тоже показывает «выплату») |
| Вышел в 5-ю смену | + 4 000 ₽ (итого 5 500 ₽ за полный цикл) | Уточнить |

## 9.2 Альтернативная модель (как в макете Miro)

| Триггер | Сумма выплаты приглашающему |
| --- | --- |
| Вышел в 1-ю смену | 500 ₽ |
| Вышел в 5-ю смену | + 1 000 ₽ (итого 1 500 ₽ за полный цикл) |

Решение по выбору модели — открытый вопрос (см. 14.1).

# 10. Метрики и аналитика

По каждому приглашающему, кампании и в агрегате сохраняем и показываем:

- Скачали мобильное приложение по реф-ссылке.

- Авторизовались.

- Подключились к платформе (заполнили анкету и реквизиты).

- Вышли в 1-ю смену.

- Вышли в 2-ю / 3-ю / 4-ю смену (промежуточные шаги).

- Вышли в 5-ю смену.

- Сумма начисленных бонусов / выплаченных бонусов / в холде.

Срез данных: по приглашающему, по реф-ссылке/кампании, по периоду, по клиенту-заказчику (для разделения акционных и неакционных).

# 11. Антифрод-правила (черновик)

- Самопривязка запрещена: приглашающий и приглашённый не могут быть одним пользователем (проверка по устройству, телефону, реквизитам).

- Один и тот же телефон/IIN не может быть приглашённым повторно.

- Один и тот же приглашённый не может одновременно числиться у двух приглашающих.

- Лимит на число приглашённых от одного пользователя за период — уточнить.

- Анти-абуз по устройству: одно физическое устройство не может быть «новым приглашённым» более одного раза.

- Подозрительные паттерны (несколько приглашённых с одного IP / одного устройства / последовательной нумерацией реквизитов) ставятся в ручную модерацию.

- Если у приглашённого отозвано подтверждение смены заказчиком — соответствующий бонус приглашающему отзывается / списывается с баланса.

# 12. Интеграции и зависимости

| Система | Что нужно | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Магазины приложений (App Store, Google Play) | Кастомные посадочные страницы под реф-трафик. Поддержка Install Referrer (Android) и Universal Links / отложенного диплинка (iOS). | Атрибуция установок к приглашающему/кампании |
| Биллинг / кошелёк РР | Зачисление бонусов на баланс профиля; погашение отрицательного баланса; журнал операций. | Выплаты |
| Учёт смен | Событие «смена подтверждена заказчиком» с привязкой к исполнителю. | Триггер для бонуса 1-й и 5-й смены |
| Уведомления (push, email, in-app) | Шаблоны: «друг подключился», «друг вышел в 1-ю смену», «бонус начислен», «выслать инструкцию приглашённому». | Удержание и активация |
| AppMetrica (выводится из эксплуатации) | Экспорт исторических данных (если нужно) и постепенное отключение. | Замена внутренней атрибуцией |
| Кабинет рефералов (новый сервис) | Веб-приложение с авторизацией и панелью аналитики. | См. п. 7.3 |

# 13. UX (на основе макета Miro)

На макете Miro «CJM Рабочие Руки.Mobile» отрисованы два мобильных экрана и логическая схема.

## 13.1 Экран «Профиль приглашающего»

- Сверху — стандартный «Личный кабинет» с картой выплат и балансом.

- Под картой — баннер-кнопка «Пригласи друга и получи 1 500 рублей».

- Карточка пользователя (имя, статус, прогресс смен) — без изменений.

- Стандартные блоки «Профиль», «Сервис», «Другое» — без изменений.

- Внизу — кнопка «Копировать ссылку» с иконкой системного шеринга.

## 13.2 Экран «Профиль приглашённого друга»

- Под балансом — отдельный блок реф-программы с прогресс-баром (горизонтальная шкала: «отметка добавлена в первый месяц» — судя по разметке).

- Иконки/заголовки шагов из п. 6.2.

- Подсказки «Как это сделать?» рядом с шагами.

## 13.3 Логика «Как это работает?»

- Зелёная плашка «Как это работает?» открывает справку с условиями.

- Список «Приглашённые мной» — карточки со статусами и действиями («Выслать инструкцию», «Получить вознаграждение N руб»).

- Карточка-диаграмма приглашённого (пример «Денис»): шаги Скачать → Подключиться → Выйти в 1/2/3/4/5 смену с указанием начислений.

## 13.4 Уведомления

- На макете присутствуют пуш-уведомления / шторки приложения с прогрессом («1 из 2», «4 из 5») и кнопкой «Отправить» — это, предположительно, шаблоны напоминаний приглашающему о доплате до следующего бонуса.

- Финальные тексты и триггеры рассылки — уточнить с маркетингом.

# 14. Открытые вопросы

## 14.1 Финальные ставки выплат

В описании задачи #67031 — 1 500 ₽ за 1-ю смену и 5 500 ₽ суммарно за полный цикл. В макете Miro — 500 ₽ и 1 500 ₽ соответственно. До запуска нужно зафиксировать одну модель и пересчитать экономику.

Кому задавать: Никита Икрамов (постановщик #67031), маркетинг.

## 14.2 Кто платит выплаты по заявкам клиентов-партнёров

Цитата из чата #53413 (Ирина Зараева, 5 мая 2026): «нашей системой пользуются ещё клиенты, партнёры, поэтому надо понимать, кто будет платить выплаты рефералам».

Предложение Ирины: ввести признак «акционный клиент». Реферальная программа считается только по заявкам акционных клиентов.

Кому задавать: Ирина Зараева, Александр Мартыненко, финансы.

## 14.3 Бонус самому приглашённому

В макете прогресс-бар у приглашённого показывает выплаты (500 ₽ / 1 000 ₽). Не ясно — это деньги, которые получает приглашающий за приглашённого, или это бонус приглашённому. Нужно зафиксировать.

Кому задавать: Никита Икрамов, дизайн.

## 14.4 Внешние партнёры (не исполнители)

Кабинет рефералов открыт «любому человеку». Условия выплат для внешних — те же, что для исполнителей, или отдельная модель (включая ставки и налогообложение)?

Кому задавать: Ирина Зараева, юристы.

## 14.5 Окно атрибуции и правило при пересечении источников

Сколько дней с момента перехода по ссылке считаем привязку валидной? Что делать, если пользователь перешёл по разным реф-ссылкам (last click / first click)?

## 14.6 Авторизация в кабинете рефералов

Уточнить: email/пароль, SMS-код, соцсети, ЕСИА — что используем.

## 14.7 Налоги и отчётность по выплатам

Выплаты физическим лицам — НДФЛ, отчётность, договорное оформление. Нужно подтверждение со стороны юристов и бухгалтерии.

## 14.8 «Реализация через ИИ»

Цитата (Александр Мартыненко, 5 мая 2026): «после оплаты сервиса пробуем тестово реализовать через ИИ». Уточнить, что именно планируется делать через ИИ — реф-кабинет целиком или отдельный модуль (генерация ссылок, аналитика, антифрод).

## 14.9 Содержимое предыдущей задачи #52339 и приложенного файла ТЗ

В задаче #53413 в чате 25.02.2026 Ирина приложила файл «Документ Microsoft Word (3) (1).docx» с предыдущим ТЗ. Также есть ссылка на исходную задачу #52339 «создание реферальной системы для исполнителей». Этот документ в текущую сборку не включён — рекомендую открыть его и сверить с настоящим ТЗ.

# 15. Этапы реализации (предложение)

| Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0. Согласование | Закрыть открытые вопросы (раздел 14). Зафиксировать ставки и кто платит. | Подписанная версия ТЗ 1.0 |
| 1. MVP реф-программы в мобильном приложении | Кнопка «Пригласи друга», шеринг, генерация ссылки, deep-link, простая привязка, бонус за 1-ю смену. | Первая выплата исполнителю-приглашающему |
| 2. Прогресс приглашённого + список приглашённых | UI карточек, статусов, «Выслать инструкцию», «Получить вознаграждение». | Полный цикл UX из макета |
| 3. Бонус 5-й смены | Триггер на пятую закрытую смену, дозачисление. | Полная экономическая модель |
| 4. Кабинет рефералов на сайте | Авторизация, генерация ссылок, аналитика, маркетинговые кампании. | Замена AppMetrica для атрибуции |
| 5. Антифрод и операторская консоль | Правила из раздела 11, отчёты, ручная модерация. | Снижение рисков фрода |
| 6. Внешние партнёры | Подключение людей вне РР, отдельные правила выплат, договоры. | Расширение каналов |

# 16. Источники

- Bitrix24, задача #67031 «Реферальная система»: workhands.bitrix24.ru/.../67031/

- Bitrix24, задача #53413 «Ярлыки для приложения v2»: workhands.bitrix24.ru/.../53413/

- Bitrix24, задача #52339 (предыдущая версия, в этом ТЗ не разобрана): workhands.bitrix24.ru/.../52339/

- Miro, доска CJM Рабочие Руки.Mobile (виджет реф-программы): miro.com/app/board/uXjVG7wPHPQ=

- Google Sheets, исторические данные стоимости привлечения исполнителей: docs.google.com/.../1hx2Cqi...

- Файл ТЗ из задачи #53413: «Документ Microsoft Word (3) (1).docx», прикреплён 25.02.2026 (в этом черновике не разобран).